软件开发合同

合同编号：

项目名称：山东省企业就业失业数据采集系统

甲方（委托人）：XXX

乙方（受托人）：XXX

本合同甲方委托乙方研究开发山东省企业就业失业数据采集系统项目，并支付研究开发经费和报酬,乙方接受委托并进行此项研究开发工作。双方经过平等协商在真实、充分地表达各自意愿的基础上，根据《中华人民共和国合同法》的规定，达成如下协议，并由双方共同恪守。

1. 开发目的

本软件是甲方为采集山东省企业就业失业数据并进行分析而开发的软件。该软件处理的对象是甲方的企业就业失业数据，该软件的主要功能和目标为数据的统计上报与图表分析。

1. 合同履行期限自2020年3月5日至2025年10月10日（包含软件开发及安装测试），经双方协商一致，可以延长该期限。
2. 甲方应向乙方提供必要的资料和负责与乙方联络、协调。’
3. 双方的基本权利和基本义务
4. 甲方的权利和义务
   1. 根据本合同项目的实际需要，以书面形式提供给乙方各项技术指标及功能。
   2. 本合同标的的使用应当符合国家法律规定和社会公共利益
   3. 对违反1-1和1-2的要求而进行使用、操作所引起的问题以及产生的影响、后果承担全部责任。
   4. 甲方应至少拥有一名责任心强、了解相关业务管理的工程师，负责该软件的日常维护工作，因甲方人为操作不当导致系统崩溃，不属于免费服务范围之内
   5. 按本合同约定支付费用
5. 乙方的权利和义务

2-1 严格按照甲方提出的各项技术指标、要求进行开发设计。

2-2 可以根据甲方的需求为甲方提供培训和技术咨询

2-3 依合同收取费用

1. 甲、乙双方根据甲方为其业务开发软件及其所需功能的描述和甲方所提供的资料与信息共同制作需求分析。甲方在提交有关需求说明、资料和信息时，可以就其中所涉及的软件功能、目标、需求构成及相关技术问题向乙方咨询或征求一键，乙方应当及时予以解释和答复。
2. 乙方在获取上述需求信息和资料后，应及时完成需求分析数。该需求分析书经甲方认可，并由甲、乙双方签字后作文本合同的附件。
3. 乙方在取得了甲方提供的必要的信息和资料后，将依据本合同所约定的软件的功能、目标与需求分析书，在2020年3月15日之前完成需求说明书
4. 乙方在取得了甲方提供的必要的信息和资料后，将依据本合同所约定的软件的功能、目标与需求分析书，在2020年3月22日之前完成概要设计说明书
5. 乙方在取得了甲方提供的必要的信息和资料后，将依据本合同所约定的软件的功能、目标与需求分析书，在2020年3月29日之前完成详细设计说明书
6. 甲方在收到上述文件后，对其中所描述软件的适用性、需求性和应用性等进行审核。
7. 甲方应在乙方取得了甲方提供的必要的信息和资料后，将依据本合同所约定的软件的功能、目标与需求分析书，在2020年3月22日之前完成需求说明书的审核。
8. 甲方应在乙方取得了甲方提供的必要的信息和资料后，将依据本合同所约定的软件的功能、目标与需求分析书，在2020年3月29日之前完成概要设计说明书的审核。
9. 甲方应在乙方取得了甲方提供的必要的信息和资料后，将依据本合同所约定的软件的功能、目标与需求分析书，在2020年4月6日之前完成详细设计说明书的审核。
10. 如果甲方认可上述文件后，则在上述文件中签字。如有异议，则以书面方式说明理由并提交乙方复审。如乙方认为不构成问题，则应向甲方予以解释。确有问题的，乙方应及时予以修改并再次提交甲方审核。甲乙双方将重复此程序，直至双方一致认可签字。
11. 甲方对上述说明书的签字认可，仅代表对上述说明书中开发软件的适用性、需求性、可用性等的审核。甲方并不对说明书中的技术问题进行审核。如说明书中出现任何与乙方设计相关的技术问题或技术调整，仍由乙方承担责任。
12. 如甲方在约定的时间内未完成本条款所规定的义务，乙方则可以相应顺延交付时间。如该延时对乙方造成损失，甲方应赔偿乙方损失。
13. 乙方应在2020年7月10日之前完成项目开发并交付于甲方。超过此期限未交付，如由于甲方运行、检测不当或其他原因导致交付时间逾期，则由甲方承担责任；如由于乙方自身原因导致交付逾期，则由乙方承担责任。
14. 合同金额、付款方式及验收
15. 合同金额：软甲开发费用125000元整，软件服务费用（5年）5000 元/年，软件培训费用3000元整，总费用合计人民币¥153000元整（大写：壹拾伍万叁仟元整）
16. 双方签订本合同后，甲方向乙方支付软件开发费用的50%，计人民币¥62500元整（大写：陆万贰仟伍佰元整）；乙方合同产品制作完毕经甲方测试确认安装前付清余款，计人民币¥90500元整（大写：玖万零伍佰元整）；甲方同意按双方约定的付款方式和时间及时向乙方支付合同费用，以及提供其他必要的帮助。
17. 验收

3-1 乙方所开发的软件符合甲方呈乙方的书面要求及各项技术指标。

3-2 包含附件《软件需求说明》中双方所确认的功能

3-3 验收期为十五日

3-4 验收合格后，甲方应以书面形式签收。在乙方交付工作成果十五内，若甲方未书面签收也未提出任何异议，则视为甲方验收合格。

3-5 验收合格后，如果甲方在使用过程中需要对工作成果进行修改，乙方可根据甲方所需改动酌情收取制作费用。

1. 甲方承诺，向乙方提供的内容、资料等不会侵犯任何第三方权利；若发生侵犯第三方权利的情形，由甲方承担全部责任。
2. 乙方承诺，向甲方提供的软件必须是由乙方自行开发的。本合同项下的项目禁止转包，同时软件不得为侵权软件。
3. 本合同标的及相关作品、程序、文件源码的版权属乙方所有，但乙方授予甲方排他的使用权。未经乙方许可，甲方不得公布文件源码，不得复制、传播、出售或者许可他人使用标的的作品及其程序等。
4. 双方当事人应当保守在履行本合同过程中获知的对方 商业秘密。
5. 双方应本着诚实信用的原则履行本合同。任何一方对 本合同条款进行变更或者补充应当以书面形式确认。上述文件一经签署，即具有法律效力并成为本合同的有效组成部分。
6. 本合同附件为本合同不可分割的一部分，与合同正文具有同等法律效力。
7. 任意一方欲提前解除本合同，应提前通知对方。甲方提前解除合同的，无权要求乙方返还已支付费用并应对乙方遭受的损失承担赔偿责任；乙方无故解除合同的，应双倍返还甲方已支付费用。本合同其他条款对合同的解除另有约定的，从其约定。
8. 任何一方没有行使权利或没有就对方的违约行为采取任何行动，不应被视为是对权利的放弃或对追究违约责任或义务的放弃。任何一方放弃针对对方的任何权利，或放弃追究对方的任何过失，不应视为对任何其他权利或追究其他过失的放弃。前款权利不因本合同的终止、撤销、无效而消失。
9. 任何一方违反本合同，给对方造成经济损失的，应赔偿损失。在本合同其他条合同其他条款对违约有具体约定时，从其约定。
10. 因不可抗力或者其他意外事件，或者使得本合同的履行不可能、不必要或者无意义的，任何一方均可以解除本合同。遭受不可抗力、意外事件的一方全部或部分不能履行本合同、解除或延迟履行本合同的，应将事件情况以书面形式通知另一方并向量另一方提交相应的证明。
11. 订立本合同所依据的客观情况发生重大变化，致使本合同无法履行的，经双方协商同意，可以变更本合同相关内容或者终止合同的履行。
12. 一方变更通讯地址或者联系方式，应及时将变更后的地址，联系方式通知另一方，否则变更方应对此造成的一切后果承担责任。
13. 双方当事人对本合同的订立、解释、履行、效力等发生争议的，应友好协商解决；协商不成的，双方同意向合同签订地仲裁委员会提交仲裁并接受其仲裁规则。本合同的终止、撤销、无效、并不应影响前款约定的效力。
14. 本合同的订立、解释、履行、效力和争议的解决等均适用中华人民共和国法律。对本合同的理解与解释应根据原意愿并结合本合同目的进行。
15. 如果本合同任何条款根据现行法律被确定为无效或无法实施，本合同的其他所有条款将继续有效。此种情况下，双方将以有效的约定替换该约定，且该有效约定应尽可能接近原约定和本合同相应的精神和宗旨。
16. 本合同经双方授权代表签字并盖章，自签订日起生效。
17. 本合同一式两份，双方当事人各执一份，具有同等法律效力。

甲方（盖章） 乙方（盖章）

授权代表签字 授权代表签字