**项目变更申请单**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 山东省就业失业数据采集系统 | | | | | |
| 变更申请人 | 彭威 | | 申请人部门 | | 项目经理 | |
| 变更申请时间 | 2020-4-10 | | 期望生效时间 | | 2020-4-12 | |
| 变更内容 | 产品添加新的功能：要求产品在原有功能的基础上增加手机报送的功能。 | | | | | |
| 变更原因 | 用户在原有需求的基础上提出新的需求，要求产品能够通过手机实现报送。 | | | | | |
| 变更后技术和影响分析 | 1 此项变更要求系统能够和移动手机端进行通讯  2 需要开发移动端接口和移动端 3 需要在开发过程中添加移动端开发安排 | | | | | |
| 综合评估 | 在项目原有要求的基础上，用户提出新的需求，开发人员对新的需求所涉及的内容进行新的需求分析和评估后提出项目内容的变更申请，经综合评估，新的需求内容仍在项目小组可控范围内，但出于此项功能需要额外开发客户端项目总工期将延期一周至两周，以使得项目能够全部完成。 | | | | | |
| 变更信息 | 是否变更 |  | | 变更编号 | |  |
| 变更级别 |  | | 变更时间 | |  |
| 变更执行人 |  | | 负责人签字 | |  |